

**Project Name: *TirocinioSmart***

Minuta Meeting n°1

***16 10 2017***

|  |  |
| --- | --- |
| **Inizio:** 11:00  **Fine:** 13:00  **Luogo:** Università di Salerno  (Laboratorio Reti) | **Primary Facilitator:** Francesco D’Auria  **Timekeeper:** Simone Faiella  **Minute Taker:** Raimondo Serpe |
| **Presenti:** Raimondo Serpe,  Francesco D’Auria, Simone Faiella. | **Assenti:** Nessuno |
|  |  |

# 

# 1. Obiettivo (tempo allocato: 5 minuti): Completamento del RAD

# 2. Comunicazioni (tempo allocato: 5 minuti): Si è comunicato lo stato di completamento del RAD

# 3. Status (tempo allocato: 10 minuti): Il RAD era incompleto, mancavano Use Cases e i relativi diagrammi

# 

## 3.1. Attività pianificate

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Task** | **Responsabile** | **Data Prevista di Completamento** | **Status** | **Note** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**3.2. Action items**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Data Effettiva di Compl.** | **Note** |
| **AI[1]** | Completamento di tutti gli use cases | 25/10/2017 | Alta | Raimondo Serpe, Simone Faiella,  Francesco D’Auria | Closed | 30/10/2017 | 30/10/2017 |  |
| **AI[2]** | Sviluppo dei diagrammi per ciascun use case | 30/10/2017 | Alta | Raimondo Serpe, Simone Faiella,  Francesco D’Auria | Closed | 30/10/2017 | 30/10/2017 |  |

# 4. Discussione *(tempo allocato: -- minuti)*:

**[*per ogni issue fornire le proposte, gli argomenti a favori e contrari, la resolution, e eventuali action item individuati*]**

* **I[1]: *Si è deciso di inserire tutti gli use cases***
* **P[1.1]: *Completarli entro il 30/10/2017***
  + **+ Completarli entro la scadenza della consegna**
  + – **ND**

**R[1]: Si è scelto di completare gli use cases entro il 30/10/2017**

* **I[2]: *Si è deciso di sviluppare i diagrammi di ogni use case***
* **P[2.1]: *Completarli entro il 30/10/2017***
  + **+ Completarli entro la scadenza della consegna**
  + – **ND**
* **R[2]: Si è scelto di completare i diagrammi entro il 30/10/2017**

**5. Wrap up** (*tempo allocato: 10 minuti):*

**[Review and assign new action items]**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Action Item** | **Descrizione** | **Data di Apertura** | **Priorità** | **Responsabile** | **Status** | **Data Prevista Completamento** | **Note** |
| **Ricerca dei requisiti necessari per completare tutto il Rad** | Ricercare i dati necessari da inserire all’interno del Rad finale del progetto di tirocinio | 31/10/2017 | Alta | Tutti | Open | 6/11/2017 |  |

**6. Data, ora e luogo del prossimo meeting: *giorno 6/11/2017 alle ore 11; luogo: Laboratorio Reti***